Universidad Simón Bolívar
Taller de Desarrollo

Minuta 4

Datos Generales.

Lugar: LISI. Piso 1. Edificio ELE. Universidad Simón Bolívar
Fecha y hora: Lunes 27 de Mayo de 2013, 9:00 am

Objetivos de la reunión.

- Objetivos para la semana siguiente.
- Revisión de lo entregado.
- Cambio de horario de la reunión semanal.

Participantes.

- Profesora Edumilis Mendez (coordinadora del Proyecto).
- Katyuska Coello (participante)
- Leonardo Gutierrez (participante)
- Christian Socorro (participante)

Observaciones y Temas Tratados.

- Documentos entregados y por entregar.
- Interfaz final del sistema.
- Actividades para Semana 7.
- Revisión de lo entregado.

Acuerdos.

Para ésta semana (Semana 6) se debe hacer la entrega de lo siguiente:
- Documento de Visión
- ERS
1. Se define que en cada proyecto se puede tener uno o más sistemas asociados, por lo que hay que colocar ésta información.
2. Se establece que los usuarios sólo pueden ser agregados por el administrados del sistema en general.
3. Cuando se cree el proyecto, para cada iteración debe colocarse la siguiente información:
- Objetivo
- Criterio de evaluación
- Adjuntar plan de iteración
- Adjuntar plan de evaluación de iteración.
- Status: iniciado, finalizado o en progreso (debe ser un dropdown)
1. Se eligió el template 1 para la modificación y uso como interfaz del sistema.
2. En el diagrama de Casos de Uso debe modificarse “Descartar Proyecto” y colocarse como “cerrar proyecto”. Revisar el extend de “Crear Rol”
3. Los miemros de cada equipo deben poder tener las siguientes opciones: editar rol y eliminar rol.
4. En la creación del proyecto debe agregarse el campo de “Involucrados” y el rol inicial del creador del proyecto debe ser “Gerente de Proyecto”
5. En la creación del proyecto, los roles deben estar predefinidos (dropdown) y además debe tener la opción de otro, donde el usuario pueda definir el nombre del rol que desea y los permisos dentro del sistema.
6. En la parte de creación de requerimientos se debe tomar en cuenta a que sistema (si es el caso) va asociado el requerimiento y se debe trabajar con cuatro pestañas, las cuáles son dependientes (en cascada) de la siguiente forma:
- 1 -> Tabla de Características
- 2 -> Tabla de Requerimientos
- 3 -> Resumen de Casos de Uso
- 4 -> Detalle de Casos de Uso
1. El nuevo horario de las reuniones será los Lunes a las 3:30 p.m. En el LISI
2. Se debe entregar para Semana 7 lo siguiente:
  Documentación:
- Diagrama de Casos de Uso actualizado
- Diagrama ER de la Base de Datos actualizado
- Modelo de análisis de Dominio
- Matriz de seguimiento
- Minuta de la semana
  Desarrollo:
- Integración de la interfaz al sistema (Katyuska)
- Gestionar Proyecto (Katyuska y Leonardo)
- Crear Rol (Katyuska)
- Privilegios (Christian)
- Requerimientos (Leonardo)