UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
        Coordinación de Biología

Prof. Soraya Abad
Coordinación de Ing. de Computación
Universidad Simón Bolívar

De mi mayor consideración:

Reciba un cordial saludo. Me dirijo a Ud. en esta oportunidad para solicitar la apertura del
Taller de Desarrollo de Software bajo mi responsabilidad para el Trimestre Abril-Julio 2013.
 A continuación se detallan los Antecedentes, Descripción, Objetivos, Actividades a realizar,
Metodología de Trabajo, Tecnología involucrada y Plan de Evaluación.

ANTECEDENTES :
La Coordinación de Biología es una unidad académica que tiene como función velar por la adecuada ejecución de los programas de enseñanza en el área de Biología. Como unidad operativa dependiente del Decanato de Estudios Profesionales, la Coordinación de Biología diseña y evalúa la ejecución de los programas de enseñanza de la Licenciatura en Biología de la Universidad Simón Bolívar.
La Coordinación de Biología se encarga de atender las solicitudes e inquietudes de los estudiantes de pregrado y postgrado y procesar los trámites administrativos relacionados con la actividad estudiantil. Los estudiantes encontrarán en la Coordinación la asesoría necesaria respecto a sus planes de estudio a fin de lograr la culminación exitosa de sus estudios.
El (la) Coordinador(a) de Biología cuenta con un comité asesor que ayuda en la toma de decisiones relacionadas con cambios en el plan de estudios, reglamentos, solicitudes estudiantiles, nombramiento de evaluadores de seminarios, tesis y pasantías y otras decisiones que conciernen al buen funcionamiento de la carrera. Dicho comité está integrado por dos profesores pertenecientes a cada uno de los cuatro departamentos de la División de Ciencias Biológicas y dos representantes estudiantiles con sus suplentes. El comité asesor se reúne en las semanas 1, 4, 7 y 11 de cada trimestre.
En la Coordinación de Biología, el Coordinador y la Asistente de la Coordinación podrán proporcionar información y responder a las dudas tanto de los estudiantes regulares como de aquellos que desean conocer la carrera de Biología o los programas de postgrado.
Actualmente uno de los problemas que más sobrecarga de trabajo a la coordinación es la falta de estándares a la hora de realizar las cartas correspondientes a los diversos trámites que la coordinación procesa, lo cual retrasa más de lo necesario el trabajo del personal de la coordinación y de los estudiantes.

DESCRIPCIÓN:
Por lo antes descrito se propone realizar un sistema que permita estandarizar, digitalizar y automatizar el proceso de trámites entre los estudiantes los profesores y la coordinación. El proyecto se realizara en 4 fases:

Fase 1. Detectar los documentos a estandarizar: Se desea buscar y aclarar el formato de las cartas que son necesarias para realizar los trámites que se desean automatizar.

Fase 2. Definir los casos de uso del sistema, Diagrama de clases y las herramientas necesarias para el desarrollo: Se desea realizar una aplicacion alojada en la web que permita a los estudiantes, profesores y miembros de la coordinación, para esto es necesario definir cuales son las acciones que puede hacer cada usuario y que herramienta de programación es la más apropiada para la implementación de dicho sistema.

Fase 3. Implementación: En esta fase se realizará el desarrollo del sistema siguiendo los requerimientos acordados en la Fase 2.

Fase 4. Pruebas y deteccioń de errores: En esta fase se pondrá a prueba toda la parte de implementación de la Fase 3 y de existir algún error se procederá a corregirlo.

     3. NÚMERO DE ESTUDIANTES :
Se requerirá del esfuerzo de dos estudiantes para lograr la completitud del sistema.

OBJETIVOS:
Objetivo General : Estandarizar y automatizar la realización de trámites que procesa la coordinación de biología

Objetivos Especificos:
- Generar un medio de autenticación para la entrada al sistema de los estudiantes, profesores y miembros de la coordinación de biología
- Estandarizar las cartas necesarias para los trámites por medio de un formulario web donde el estudiante o profesor ingresa sus datos y genera la carta
- Implementar un sistema de notificaciones para solicitudes de trámites entre la coordinación y sus otros usuarios.
- Implementar una plataforma que permita elegir la carta que se desea generar

5. Cronograma de Trabajo:

- Semana 1: la primera reunión será para definir cuales son los documentos que es necesario estandarizar, definir los estándares.
- Semana 2 y 3: serán para levantar los requerimientos del sistema asi como definir las herramientas a utilizar para el desarrollo.
- Semana 4: presentación de los diagramas de casos de uso y de clases a los jurados Amelec Viloria y Maryoly Ortega Pertenecientes al Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simon Bolivar
- Semana 5: en esta reunión se presentará la corrección de los diagramas y se discutirá sobre el comienzo de la implementación.
- Semana 6: las siguientes reuniones serán para la revisión de la implementación que se irá llevando a cabo durante estas semanas.
- Semana 7: presentación del 50% del sistema a los jurados Amelec Viloria y Maryoly Ortega.
- Semana 8 a 9: las siguientes reuniones serán para la revisión de la implementación que se irá llevando a cabo durante estas semanas.
- Semana 10: presentación del sistema a jurados Amelec Viloria y Maryoly Ortega.
- Semana 11: en esta reunión se revisarán las correcciones de la presentación.
- Semana 12: La presentación del 100% del sistema a los jurados Amelec Viloria y Maryoly Ortega.

Metodología de Trabajo:
Se harán reuniones semanales con los estudiantes para revisar los avances del proyecto y planificar cuales son los siguientes pasos a seguir para el desarrollo del sistema.

Tecnología involucrada:
Se utilizaran tecnologias de desarrollo de aplicaciones web y bases de datos.

Plan de Evaluación
Actividad	Entrega	Porcentaje
Fase 1: Detección de Documentos	Viernes de Semana 1	4%
Fase 1: Documento con requerimientos y herramientas de desarrollo	Viernes de Semana 2	4%
Fase 2: Entrega de Diagramas de clases y casos de uso	Viernes de Semana 3	4%
Presentación con Jurados	Viernes de Semana 4	20%
Fase 2: Correccion de Diagramas de clases y casos de uso	Viernes de Semana 5	4%
Fase3: Entrega semanal de la implementación	Viernes de Semana 6	4%
Presentacion del 50% del sistema con jurados	Viernes de Semana 7	16%
Fase3: Entrega semanal de la implementación	Viernes de Semana 8	4%
Fase3: Entrega semanal de la implementación	Viernes de Semana 9	4%
Presentación del 80% del sistema con Jurados	Viernes de Semana 10	16%
Fase 4: Entrega de Correcciones	Viernes de Semana 11	5%
Presentacion Final del 100% del Sistema	Viernes de Semana 12	15%
Total		100%

Agradeciendo de antemano toda su colaboración, pronta respuesta y sin otro particular al cual
hacer referencia, se despide, atentamente;

________________________

Prof. Oranys Marín.
Coordinador de Biología
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono: +58 (212) 906.30.40
E-mail: oranysmarin@usb.ve